PREDLOG  MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ZADEVA: Novelacija Investicijskega programa za projekt »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3«

PREDLAGATELJ:                    Tilen Klugler, župan

PRAVNA PODLAGA:        Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradno prečiščeno besedilo); (Statut MOSG-UPB-3); (Uradni list RS, št. 91/20)

PREDLOG SKLEPA:               Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog

novelacije Investicijskega programa

»RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3«

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi daljšega časovnega obdobja - preteka enega leta od zadnje potrditve Investicijskega programa se mora  skladno  z Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)  potrditi novelacijo Investicijskega programa za projekt »RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3«. Ocenjena vrednost investicije ostaja ista kot v že potrjenem Investicijskem programu. Spremeni se dinamika izvajanja investicije. Vse ostale vsebine ostajajo enake kot v že potrjenem IP.

Potrjen Investicijski program

| ZAP. ŠT. | VIR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 75.000,00 | 525.400,00 | 717.800,00 | 723.800,00 | 2.042.000,00 |
| 1. | ESRR-MGRT | 0,00 | 509.131,41 | 608.685,09 | 613.773,01 | 1.731.589,51 |
|  | EU (75% od ESRR) | 0,00 | 381.848,56 | 456.513,82 | 460.329,76 | 1.298.692,13 |
|  | SLO (25% od ESRR) | 0,00 | 127.282,85 | 152.171,27 | 153.443,25 | 432.897,38 |
| 2. | Lastni vir upravičeni stroški | 75.000,00 | 16.268,59 | 109.114,91 | 110.026,99 | 310.410,49 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 16.500,00 | 87.560,00 | 101.860,00 | 103.180,00 | 309.100,00 |
| 3. | Lastni vir neupravičeni stroški | 16.500,00 | 87.560,00 | 101.860,00 | 103.180,00 | 309.100,00 |
|  | SKUPAJ | 91.500,00 | 612.960,00 | 819.660,00 | 826.980,00 | 2.351.100,00 |
|  | ESRR-MGRT | 0,00 | 509.131,41 | 608.685,09 | 613.773,01 | 1.731.589,51 |
|  | EU (75% od ESRR) | 0,00 | 381.848,56 | 456.513,82 | 460.329,76 | 1.298.692,13 |
|  | SLO (25% od ESRR) | 0,00 | 127.282,85 | 152.171,27 | 153.443,25 | 432.897,38 |
|  | Lastni viri | 91.500,00 | 103.828,59 | 210.974,91 | 213.206,99 | 619.510,49 |

Novelacija Investicijskega programa

| ZAP. ŠT. | VIR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPRAVIČENI STROŠKI | 75.000,00 | 160.000,00 | 1.149.745,90 | 657.254,10 | 2.042.000,00 |
| 1. | ESRR-MGRT | 0,00 | 0,00 | 1.110.647,53 | 620.941,98 | 1.731.589,51 |
|  | EU (75% od ESRR) | 0,00 | 0,00 | 832.985,65 | 465.706,48 | 1.298.692,13 |
|  | SLO (25% od ESRR) | 0,00 | 0,00 | 277.661,88 | 155.235,49 | 432.897,38 |
| 2. | Lastni vir upravičeni stroški | 75.000,00 | 160.000,00 | 39.098,37 | 36.312,12 | 310.410,49 |
|  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 16.500,00 | 35.200,00 | 182.874,10 | 74.525,90 | 309.100,00 |
| 3. | Lastni vir neupravičeni stroški | 16.500,00 | 35.200,00 | 182.874,10 | 74.525,90 | 309.100,00 |
|  | SKUPAJ | 91.500,00 | 195.200,00 | 1.332.620,00 | 731.780,00 | 2.351.100,00 |
|  | ESRR-MGRT | 0,00 | 0,00 | 1.110.647,53 | 620.941,98 | 1.731.589,51 |
|  | EU (75% od ESRR) | 0,00 | 0,00 | 832.985,65 | 465.706,48 | 1.298.692,13 |
|  | SLO (25% od ESRR) | 0,00 | 0,00 | 277.661,88 | 155.235,49 | 432.897,38 |
|  | Lastni viri | 91.500,00 | 195.200,00 | 221.972,47 | 110.838,02 | 619.510,49 |